# ACTIVIDAD PSI 8:
# Definición del plan de acción
En esta actividad, el principal objetivo es definir los pasos para la implementación de la arquitectura propuesta en los PSI anteriores.
Dichos pasos atenderán a diferentes medidas de prioridad, y harán referencia a los objetivos y necesidades que cubren. Además se tendrá que elaborar un plan de seguimiento y mantenimiento de la ejecución de los diferentes proyectos.

A continuación, se incluye una tabla resumen con las tareas de esta octava fase:
Tarea		Productos	Técnicas y Prácticas	Participantes
PSI 8.1	Definición de Proyectos a Realizar	Plan de proyectos: / Definición de proyectos / Prioridad de proyectos / Calendario de proyectos y / acciones	Análisis Coste/ Beneficio / Impacto en la Organización / Sesiones de trabajo	Consultores / Consultores Informáticos / Usuarios expertos
PSI 8.2	Elaboración del Plan de / Mantenimiento del PSI	Plan de mantenimiento del PSI		Consultores / Consultores Informáticos

Usar el PS1 con los procesos de la tabla, y hablar de la división entre 2 equipos(externo(web) e interno) para realizar los diferentes proyectos de manera coordinada.
Utilizar gran parte de 2.3, identificando insisto los procesos de PS1 .
## PSI 8.1:
## DefiniciÓN de proyectos a realizar

CALCULO DE NÓMINAS:
Alto nivel.
El calculo de nominas lo realizará el equipo interno, mediante un OAS.
Actualmente tienen muchos problemas, así que es prioritario, ya que al tener muchos problemas y tener una gran cualificación podrán usar
Vemos un gran potencial en que la empresa se expanda hacia las ventas online. Es un terreno en el que no tiene mucha fuerza, ya que hay mucha competencia y nuestros servicios escasean.
El equipo externo empezaría por la pagina web, para darse a conocer y mostrar la información de manera clara y bonita, para darse a conocer facilmente. Seguidamente se continuaria con la habilitación de las ventas online. Dicho servicio se iniciaria con la BBDD y con el TPS.
Una vez que esté esté las ventas online, permitiremos la asesoría online, en donde los clientes podrán hacer consultas. De tal modo que pasamos de tener un punto débil, a conseguir un punto fuerte de atención al cliente, así como ganamos competitividad al ofrecer un mejor servicio y asesoramiento a nuestros clientes. Ganando cuotas, clientes y, en definitiva, mercado.
En el equipo interno, una vez hecha la parte de nóminas, se procedería a tratar el departamento de contabilidad.
Una vez implantado el OAS de contabilidad, que tendrá buena aceptación ya que son administrativos los que manejarán la herramienta, por lo que tendrán una buena aceptación del producto.
El siguiente paso sería dado por el equipo interno, empezando a realizar el TPS de facturación, y el TPS de control de Stock. Implantando ambos sistemas, y configurandolos para que también fuerna compatibles con la página web. De manera que en este momento, ambos equipos juntan los TPS de facturación y de control de Stock para trabajar a la vez en la aprte de ventas. Desde este momento, el equipo externo tendría la labor de trabajar en la comunicación con los clientes, y el equipo interno se centraría en la intranet. En dicha intranet tendrían que conectarse las aplicaciones OAS para enviar mensajes internos ( al crear una nomina, creará registrado; al crear un cuadrante, quedará registrado, etc.). Y finalmente, el equipo interno creará la aplicación para los trabajadores, de la cual podrán fichar . Esta aplicación será un OAS, conectada a la intranet. Con el objetivo de que cuando se actualice un cuadrante, se avise a los trabajadores afectados, y tmb que cada cliente pueda fichar de manera que se tendrá constancia de las horas de trabajo.
Mientras los internos realizan la aplicación, el equipo externo realizará la aplicación para el televigialncia, el cual no está creado, pero al ser nuevo es muy facil implementar un sistema informatizado potente.
Planteamos implantar la aplicación para atraer clientes, con premisas de nuevas tecnologías, moderna, actualizada y con una excelente atención al cliente. Con servicios de todo tipo, y con aplicaciones tan útiles como aplicaciones desde las que los clientes pueden monotorizar los sistemas de seguirad que tienen ( camaras por ejemplo).
En aplicación de control remoto de sistemas de seguridad se basará en el standar de calidad basado en el ISO 9001, y un estandar de seguridad basado en el ISO 17799. Esta aplicación será realizada por COMPUTER COMPANY S.L.
Una vez que esté todo hecho, se implantará un DSS básico, con el que se analizarán los proecesos realizados en la empresa, principalemente los procesos transaccionadles, es decir, los realizados por el TPS: Ventas y Control del Stock.
La información que se pretende obtener de analizar estos procesos es una información táctica, de manera que podremos saber qué productos son los más vendidos, así como aquiellos que originan problemas de stock, de manera que se proporcione una informacion sobre el comportamiento de los productos realista para que se puedan tomar acciones al respecto.
Igualmente,otro informe táctico presentará informes periódicos de las consultas más frecuentes realizadas por los usuarios cuando están buscando asesoría en la página web.

INSERTAR TABLA DE ONENOTE
## PSI 8.2:
## Elaboración del plan de mantenimiento del psi
LAS COSAS QUE REQUIEREN MANTENIMIENTO SON LAS APLICACIONES OAS INSTALADAS, ASÍ como las aplicaciones TPS. Se ofrecerá un servicio de mantenimeinto preventivo, que será realizado de forma remota. Para poder realizar dicho mantenimiento, los ordenadores deberán dejarse encendidos durante la noche una vez al mes. Durante este tiempo, nuestros trabajdores se conectaran remotamente mediante TeamViewer a los ordenadores, para comprobar el correcto funcioanmiento de las aplicacionens. Adicionalmente, se proporcionará un telefono a la que la empresa podrá llamar en cualquier momento en caso de avería o mal funcionamiento de un equipo.
Con respecto a la BBDD, la cual estará en un servicio en cloud, no se realizará mantenimiento. Puesto que dicha actividad será realizada por la empresa subcontratada.
No obstante, en caso de problemas graves como el de mal funcionamiento del servicio, seremos nostros la consultaría los responsables de tratar con le empresa externa que lleve el servicio para solucionarlo.
Respecto de la aplicación móvil para los usuarios, se ofrecerá un buzón sobre el que poder enviar peticiones de modificación, o reportar errores de la aplicación. De este modo tendremos un feedback que nos servirá para realizar actualizaciones de mejora o mantenimiento.
Finalmente, una vez al año se realizará una revisión física de los ordenadores o herramientas de software si así lo requieren.