# ACTIVIDAD PSI 2:
# DEFINICIÓN Y ORGANIZACIÓN
# DEL PSI
Tarea		Productos	Técnicas y / Prácticas	Participantes
PSI 2.1	Especificación del Ámbito y Alcance	- Descripción general de procesos de la organización afectados / - Catálogo de objetivos de PSI: / o Objetivos generales / o Objetivos específicos de cada proceso (si los hubiera)	- Catalogación	- Comité de Dirección / - Directores de Usuarios / - Jefe de Proyecto del PSI
PSI 2.2	Organización del PSI	- Catálogo de usuarios / - Equipos de trabajo	- Catalogación / -Sesiones de trabajo	- Directores de Usuarios - Jefe de Proyecto del PSI
PSI 2.3	Definición del Plan de Trabajo	- Plan de trabajo	- Planificación / - Estimación	- Directores de Usuarios / - Jefe de Proyecto del PSI
PSI 2.4	Comunicación del Plan de Trabajo	- Plan de trabajo: o Aceptación del Plan de Trabajo por parte de los implicados		- Comité de Dirección / - Directores de Usuarios - Jefe de Proyecto del

## PSI 2.1:
## Especificación del Ámbito y Alcance
En esta tarea, vamos a describir el ámbito de los procesos de HENARSECUR, donde se definirá un alcance, es decir el objetivo del PSI, donde puede ser necesario determinar varios objetivos para cada proceso del proyecto.
## 2.1.1 calculo de nominas:
Actualmente las nóminas se realizan en el departamento de personal. Dicha gestión actualmente en la empresa es muy poco eficiente y demasiado manual. Se pretende automatizar dicha tarea con el fin de automatizarla y con ellos agilizar el proceso.
El objetivo por lograr es ser capaces de mejorar la gestión de nóminas actual, ya que está muy poco automatizada y tiene demasiados problemas. Como objetivo específico diremos que también se deben gestionar las horas extra realizadas por los trabajadores de la empresa incluyéndolas en el mes correspondiente.
## 2.1.2 Gestion de CUADRANTES:
Actualmente en la empresa los cuadrantes son realizados por los jefes de personal de cada departamento lo cual aporta poca automatización.
El objetivo en general es automatizar la gestión de cuadrantes en cada uno de los departamentos, siendo un proceso más centralizado, realizado por el departamento de Recursos Humanos(RRHH).
## 2.1.3 facturacion:
Al igual que la gestión de cuadrantes, la facturación es un proceso que esta poco informatizado. La facturación es mensual, donde se recorre el cuadrante del mes correspondiente y se factura según las horas trabajadas al cliente y el precio debido al tipo de servicio. El Jefe de Administración es el que se encarga de automatizar dicha facturación, pero parece que no lo realiza de un modo correcto, pues el proceso es demasiado lento.
El objetivo es acelerar dicho proceso y que la facturación a empresas clientes se realice de forma automática sin tener que consultar el cuadrante.
## 2.1.4 conexión CON CONTABILIDAD:
Al igual que la gestión de cuadrantes y la facturación, el proceso de contabilidad es un proceso muy manual. La contabilidad controla los gastos del personal(nomina), coordina los flujos de ingresos y gastos siendo dicha contabilidad la herramienta común entre el Jefe de Personal y el Jefe de Administración.
El objetivo es mejorar dicha conexión entre el departamento de personal y departamento de administración con el propósito de acelerar dicho proceso, para ello se debe automatizar.
## 2.1.5 GESTION DE TELEVIGILANCIA:
La empresa en la actualidad se está planteando crear un nuevo departamento de televigilancia. Se desea aprovechar esta oportunidad para instalar nuevos servicios TIC en él ya que es más sencillo aplicar estos sobre un departamento todavía no existente ya que se aplicaría desde su inicio. Aplicarlos sobre uno ya creado es más complicado pues habría que modificar servicios que ya están en funcionamiento, aunque tengan todavía un margen de mejora.
Dicho servicio implica una fuerte inversión en infraestructura, personal técnico, mantenimiento, formación…; pero que proporcionará a la empresa unos cuantiosos beneficios, que compensen, aumentando la competitividad de la empresa en el sector. El departamento de televigilancia será controlado por un futuro responsable.
## 2.1.6 CONEXIONES REMOTAS DEL SISTEMA:
En la actualidad la comunicación en la empresa es bastante pobre siendo en su mayoría realizada en papel. Esto no es eficiente además que no permite la automatización de procesos.
La empresa tiene como objetivo automatizar y reducir la comunicación interna de la empresa reduciendo así el uso del papel hasta un 5%.
## PSI 2.2:
## organización del psi
En este aparatado trataremos sobre como HENARSECUR se organiza el trabajo para llevar a cabo el PSI. Se determinan las funciones de los responsables de la dirección y seguimiento del PSI. Adicionalmente se concretan aspectos relacionados con el material, salas de reuniones, documentación…
Los objetivos, técnicas, practicas y participantes son los siguientes:
1. En primer lugar se pretende aumentar los beneficios anuales mínimo un 12%, para ello se introduce un nuevo servicio de televigilancia. Lo que supondrá una fuerte inversión inicial en cuanto a infraestructura, personal mantenimiento y formación, pero proporcionará muchos beneficios y aumentará la competitividad. Los participantes de este objetivo serán, en primer lugar cuatro instaladores, seis teleoperadores, dos comerciantes que se encargarán de la gestión de la cartera de clientes y por último un administrativo.
2. En segundo lugar se pretende mejorar la gestión de recursos, permitiendo así un mejor control del stock del almacén como una mejor gestión de las ventas. Los participantes de este objetivo serán los responsables de los departamentos de recursos humanos y administración.
3. En tercer lugar se pretende minimizar los problemas de asignación de trabajos, para ello se pretende automatizar la gestión de los cuadrantes. Actualmente de la gestión de cuadrantes se encargan los jefes de cada departamento. Los participantes de este objetivo serán, doce vigilantes y tres instaladores.
4. En cuarto lugar se pretende aumentar la comunicación interna de la empresa reduciendo así el uso de papel hasta un 5%. Actualmente la comunicación interna en la empresa es bastante manual, por ello se quiere automatizar dicha comunicación con el objetivo de reducirla. Los participantes de este objetivo serán todos los responsables de cada departamento, así como todos los trabajadores de la empresa.
5. En quinto lugar se pretende mejorar la gestión de nominas e introducir algunos aspectos sobre ella. Actualmente la gestión de nominas es demasiado rudimentaria y poco eficiente, para ello se debe automatizar el proceso y agilizar dicha gestión. Los participantes de este objetivo los integrantes del departamento de personal.
6. En ultimo lugar la empresa pretende la expansión en diferentes ámbitos, para ellos y como se ha comentado anteriormente se está trabajando en la introducción de un nuevo servicio de televigilancia, lo que supondrá un aumento de la empresa en cuanto a la competitividad.

## PSI 2.3:
## Definicion del plan de trabajo
El objetivo de esta tarea es determinar los productos del PSI y su fecha de obtención y entrega. Pare ellos es necesario planificar las distintas actividades teniendo en cuenta la disponibilidad de los usuarios del PSI.
Se detallan las actividades, asignando participantes, tiempos y responsables de cada una de ellas, los resultados esperados y el plan de trabajo a seguir se muestran en la siguiente tabla:
PROGRAMA DE	TRABAJO
ACTIVIDADES	N.º DIAS
ETAPA 1

ETAPA 2

## PSI 2.4:
## comunicación del plan de trabajo
El plan de trabajo actual se comunicará al comité de dirección creado en la empresa para el análisis y planificación del PSI. Se realizará una exposición de los procesos en los que se ha visto que existe una mejora potencial y de cómo se plantea que se podrá lograr dicha mejora.
También se presentarán los proyectos adicionales como la mejora de la página web, la aplicación para los clientes y la aplicación para los trabajadores.
Se expondrán las ideas valoradas hasta llegar a las que finalmente se recomiendan para que en caso de que alguna no llegue a convencer del todo a la empresa esta tenga opciones para elegir en caso de que alguna otra se más de su agrado.
La reunión con el comité se realizará dos semanas después de la finalización del PSI de modo que este pueda ser revisado convenientemente. El margen de tiempo adicional servirá para crear pequeños prototipos visuales del SI que se desea instalar además de material audiovisual adicional que poder utilizar en la presentación de modo que esta acabe siendo más amena y convincente.